学年设计日志

学生：张浩博｜项目：重庆市二手房源价格数据分析与智能可视化系统

# 1. 日志说明

日志根据仓库文件、数据库任务时间和本轮实际验收记录整理，未虚构部署、长期调度或未确认组员工作。

| 日期 | 工作内容 | 结果/问题解决 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-08 | 读取指导手册与模板，整理5万条、增量、可视化、挖掘和8000字文档要求。 | 形成需求边界与项目资料目录。 |
| 2026-06-10 | 完成Flask/MySQL/React核心模块核对，检查房源、任务、Dashboard、模型和Agent结构。 | 明确旧库冷启动与新系统采集口径。 |
| 2026-06-11 | 执行真实页面与接口检查，补充采集、快照、系统设置和PDF导出证据。 | 确认主链路可运行。 |
| 2026-06-12 | 补充本地启动、smoke check与增量快照脚本，完善README。 | 形成可复用验收命令。 |
| 2026-06-18 上午 | 将分析改为5000条区县分层样本，收紧异常检测，重跑真实模型。 | 38区县；R²=0.7105；异常率2.46%。 |
| 2026-06-18 上午 | 房天下6区低并发补采与重复采集，刷新质量报告。 | fang=539；重复153条未变；失败页可追踪。 |
| 2026-06-18 上午 | 执行DeepSeek真实连接、问数、模型解释和报告生成。 | 工具调用25条；报告5份。 |
| 2026-06-18 中午 | 修正前端技术文案、favicon和分析证据字段，执行构建与Playwright截图。 | 核心页面无相关控制台错误。 |
| 2026-06-18 下午 | 重做说明书、安装说明、证据清单和设计日志，统一非部署口径。 | 形成正式提交材料。 |

# 2. 个人总结

本次学年设计的主要收获是建立了证据驱动的开发习惯：数据规模要能用SQL核验，模型结论要有样本覆盖和误差指标，页面完成要有真实后端数据和控制台检查，Agent回答要有工具调用记录。遇到网页和浏览器自动化问题时遵守失败退出规则，比反复尝试更能保证进度。