学年设计日志

基于 Git、数据库任务记录和实际验收证据整理

| 项目名称 | 重庆市二手房源价格数据分析与智能可视化系统 |
| --- | --- |
| 学生 | 张浩博 |
| 课程 | 学年设计Ⅱ |
| 记录区间 | 2026年6月10日—2026年7月1日 |
| 事实口径 | 只记录已实现、已运行或有提交记录的工作 |

西南大学商贸学院

2026年7月1日

# 1. 日志编制说明

本日志依据仓库 Git 提交历史、MySQL 中的采集任务与分析任务日期、自动化测试结果和真实页面验收记录整理。日志不把规划写成已完成，不虚构服务器部署、团队成员姓名或未发生的后续日期。课程正式动员前的记录统一标注为前期准备。

当前验收基线：MySQL 有效房源 100,897 条，Dashboard 标准化展示 38 个区县，来源包括 fang 98,134 条、anjuke_mobile 2,753 条、lianjia 10 条；快照 100,914 条。

# 2. 过程记录

| 日期 | 阶段 | 完成工作 | 结果与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-10 | 前期准备 | 建立项目初始快照，梳理 Flask、MySQL、前端和数据分析的总体目录。 | Git：f0977c8；形成可追踪工程基线。 |
| 2026-06-11 | 核心闭环 | 完成采集、存储、Dashboard、分析和 Agent 的基础交付链，并补充鉴权、真实数据与 PDF 导出。 | Git：d3f871b、2525bf2；核心模块可联调。 |
| 2026-06-11 | 异常处理 | 针对房天下验证页面增加识别和失败记录，避免把验证页误解析为房源。 | Git：9789ba7；采集失败可记录而不导致服务崩溃。 |
| 2026-06-20 | 版本整理 | 整理重庆二手房分析系统初始版本，统一项目入口和主要功能页面。 | Git：0871569；形成可持续迭代版本。 |
| 2026-06-26 | 采集稳定性 | 完善实时采集任务、低并发控制、页级日志、增量 upsert 和快照证据。 | Git：23505e3；数据库记录当日采集任务 20 个。 |
| 2026-06-26 | 前端验收 | 修复页面联调流程，核对登录、Dashboard、房源筛选、任务和分析页面。 | Git：cf2b6a0；核心页面可使用真实接口数据。 |
| 2026-06-30 | 需求复核 | 阅读指导手册和课程说明会记录，确认 5 万条、增量维护、Web 可视化、挖掘结论、安装说明和日志要求。 | 形成老师要求与系统证据对应表。 |
| 2026-06-30 | 地图与透明性 | 接入高德 JS API 地图并保留本地重庆 GeoJSON 数据层，补充数据来源透明说明。 | Git：e91e2d3；地图支持均价、样本量和质量切换。 |
| 2026-06-30 | 界面优化 | 将系统调整为浅色科研后台风格，优化 Dashboard、分析页和数据表的 PC 端可读性。 | Git：1b97831、050427c；答辩视口布局更稳定。 |
| 2026-06-30 | Agent 完善 | 完善 DeepSeek 会话、流式回答、工具调用记录、报告与前端执行轨迹展示。 | Git：7599a4e；数据库保留工具调用和报告证据。 |
| 2026-07-01 | 数据收口 | 完成最终 MySQL 数据核验与 SQL 导出，检查来源、区县、快照、任务和质量报告。 | 100,897 条有效房源；100,914 条快照；3 个真实来源。 |
| 2026-07-01 | 分析建模 | 运行 EDA、回归、KMeans 和 IsolationForest 分析任务，保存候选模型和指标。 | 任务 #20 成功；GBDT：MAE 1991.61、RMSE 2673.64、R² 0.3847。 |
| 2026-07-01 | 自然语言查数 | 增加 DeepSeek 生成只读 MySQL SELECT 的白名单工具，加入 AST 校验、超时和行数限制。 | Git：f0fb950；真实问数调用 query_readonly_sql 成功。 |
| 2026-07-01 | 图表与布局 | 修复总价分布、户型图、空图表和分析页左下大块空白，重点验证 PC 端。 | 1920×900 页面复验通过，控制台无相关错误。 |
| 2026-07-01 | 运行环境恢复 | 恢复本地 .env、前端 .env.local、依赖与 Cookie 配置，并用 .gitignore 隔离敏感信息。 | 真实 DeepSeek 连接成功；本地配置保留但不进入 Git。 |
| 2026-07-01 | 交付脚本 | 新增不覆盖现有配置的一键安装脚本，修复启动脚本端口状态误判和 Vite 启动等待。 | Git：c3d9952；5000/5173 停启复验通过。 |
| 2026-07-01 | 最终测试 | 执行后端全量测试、前端生产构建、接口 smoke 和真实浏览器检查。 | 82 passed；npm run build 通过；核心接口 smoke 全部通过。 |

# 3. 关键问题与解决记录

| 问题 | 处理方法 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 采集页面出现验证码或验证网关 | 把验证页面识别为失败证据，限制重试次数，不绕过验证码。 | 任务可部分失败，成功页和失败页均保留日志。 |
| 重复采集可能造成主表膨胀 | 使用 source + fingerprint 定位房源；fingerprint 不包含价格。 | 重复记录只更新 last_seen；价格变化才追加快照。 |
| 图表标签重叠和分析页留白 | 调整图表方向、图例布局、空状态和历史任务网格。 | PC 页面无明显遮挡，左下空白问题消除。 |
| 自然语言 SQL 存在安全风险 | 只接受模型基于自然语言生成的 SELECT，执行 AST、表白名单、LIMIT、只读事务和超时校验。 | 用户原始 SQL 不直接执行，写操作和系统表被拒绝。 |
| 本地配置被误清理 | 从回收站恢复 .env 和 .env.local，保留依赖与运行产物，仅用 .gitignore 隔离。 | 本地全功能恢复，真实 DeepSeek 和调度器均可用。 |
| 启动脚本误判端口 | 端口检测限定 Listen 状态，并把 Vite 固定等待改为最多 20 秒轮询。 | 连续停启后健康检查和前端 200 均通过。 |

# 4. 个人总结

本次学年设计的主要收获不是单独完成某个算法，而是建立了从数据获取、数据库维护、质量控制、模型分析、可视化到智能问数的完整工程意识。数据规模必须用 SQL 核验，采集失败必须有日志，模型结论必须同时给出样本量和误差指标，Agent 回答必须能追溯到工具结果。

项目也暴露了需要继续改进的部分：不同来源的区县命名仍需进一步标准化，真实多期价格变化样本仍然有限，当前回归模型 R² 为 0.3847，只适合辅助解释挂牌单价，不能表述为精准预测成交价。后续工作应继续积累自然快照、增加分组交叉验证，并完成 Linux 服务器部署与恢复测试。

# 5. 后续工作计划（未完成项）

按真实采集周期继续积累 listing_snapshots，形成可用于趋势分析的多时间点数据。

统一原始区县别名与标准化展示口径，减少分析任务中的重复分层标签。

在 Linux 服务器上完成 Nginx、Gunicorn、systemd 和 MySQL 的真实部署验收。

采用 GroupKFold 或时间切分复核回归模型，报告均值、标准差和数据版本。